

| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| --- |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

| Resumen de avance proyecto APT | ***Avances de Actividades: -Creación del front-end de todas las vistas***  ***-Mayoría de Diagramas 4+1 para entendimiento del proyecto***  ***-Presentación de la nueva idea del proyecto (Hubo percances, tuvimos que cambiar la idea del proyecto)***  ***-Documentos de casos de pruebas unitarias.***  ***-Roadmap y Trello***  ***-Diccionario de datos.***  ***-Base de datos Funcional.***  ***Objetivos específicos: En desarrollo.*** |
| --- | --- |
| Objetivos | ***Objetivo Estratégico:Crear un sitio Web que facilite las reservas de mascotas, permitiendo un mayor flujo de clientes, aumentando los ingresos de la empresa y su difusión a más gente del mercado.***  ***Objetivo General: Servicio Web para hotel canino que mejora la eficiencia de las reservas, además de la gestión del mismo.*** |
| Metodología | ***No hay cambios.*** |
| Evidencias de avance | ***Drive de archivos del proyecto:***  [Fase 2](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tw1C7hWmwpU-aABJ8Oa5YDUjvqHugxoK)  ***En este Drive se guardan todos los documentos asociados al proyecto que llevamos hasta ahora. Mostrando cómo se ha avanzado en la idea del proyecto y cambiado a través del tiempo.***  *Github del proyecto:* [*https://github.com/Gabrielavendano/2024\_2\_MA\_CAPSTONE\_001D\_GRUPO\_08*](https://github.com/Gabrielavendano/2024_2_MA_CAPSTONE_001D_GRUPO_08)  ***Aparte de tener los mismos documentos del drive, en este apartado se deja las versiones finales, además de tener los archivos necesarios de nuestro proyecto, evidenciando realización de front.-end y back-.end.*** |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-0) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| **1-Arquitectura y Calidad de Software 2-Programación Web 3.-Programación Web 4.-Modelamiento de base de datos, Consultas de Base de datos y Programación de base de datos 5.-Arquitectura y Calidad de Software 6.-Calidad de Software** | ***1.-Diagramas 4+1***  ***2.-Front End***  ***3.-Back end***  ***4.-Base de Datos***  ***5.-Project Charter***  ***6-Pruebas unitarias componentes + base de datos.*** | *.***1.- Miro y Creately**  **2.-React y Django**  **3.-Django**  **4.-Sql Server management studio**  **5.-Documentación Word**  **6.-Excel + página web funcional** | **1- 1 a 2 semanas**  **2.- 4 semanas**  **3.- 10 semanas**  **4.- 3 semanas + depuraciones constantes.**  **5.-3 a 4 semanas**  **6.- 6 semanas (antes si los componentes están listos)** | **1.-Gabriel Avendaño y Ignacio Coloma**  **2.-Gabriel Avendaño Ignacio Coloma**  **3.-Ignacio Coloma 4.-Gabriel Avendaño**  **5.-Ignacio Coloma y Gabriel Avendaño**  **6.-Gabriel Avendaño** | **1.- Facilidad: páginas web interactivas**  **2.- Dificultades: Errores imprevistos de código**  **3.-Dificultades:Errores imprevistos de código**  **4.- Facilitad: Aplicación de creación de base de datos. Dificultad: Errores en las cargas de datos**  **5.- Facilidad: Google Drive para trabajo en equipo.**  **6.- Dificultad: Errores en las pruebas unitarias de algún artefacto/componente** | **1.- Con Retraso**  **2.- Con Retraso**  **3.- En curso**  **4.-En curso**  **5.-Completado**  **6.-En Curso** | **1.-Se realizaron nuevos diagramas.**  **2.- Cambio de diseño visual**  **3.- No cambios4.- No cambios 5.- No cambios6.- No cambios** |

| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| --- |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

| **Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo:**  **Dificultades: -Retirada de un miembro del grupo de trabajo: Tuvimos diferencias de opiniones con un compañero del grupo debido a la poca coordinación que tuvimos al inicio del semestre, esto llevó a que se separara del grupo y debido a esto se tuvo que llegar a hacer un cambio de planes y cambiar la idea del proyecto junto sus documentos.**  **-Poca Comunicación: Para complementar lo de arriba, al inicio del semestre no nos coordinamos los tiempos para juntarnos. Después retomamos la comunicación con mi compañero y logramos avanzar en este ámbito, logrando tener un mejor desempeño.**  **Facilidades:**  **-Equipo: Después de cambiar el cómo hacíamos las cosas, logramos llegar a mejor termino con nuestro equipo y avanzamos más rápido con las entregas de componentes que debíamos hacer aun teniendo menos tiempo del estimado.**  **-Tecnología: El equipo teniendo conocimientos amplios de las tecnologías utilizadas logró un avance bastante eficiente en cuanto a la programación, logrando hacer la mayoría de partes de la página web antes de terminar algunos documentos.** |
| --- |

| Actividades ajustadas o eliminadas:  ***Toda actividad planificada de la idea del proyecto anterior:***  ***Debido al cambio de dirección del proyecto, se modificó y/o eliminó todas las actividades que se tenían que llevar a cabo. Implementación de nuevas actividades manejo un mejor rumbo al proyecto.*** |
| --- |

| Actividades que no has iniciado o están retrasadas:  **Retrasadas: Base de datos: Pese a que la base de datos está creada y conectada, todavía nos falta hacer la carga de datos de prueba, además de las pruebas de integración por componentes. Estrategias a utilizar: Administrar más horas diarias para mantener el proyecto avanzando.**  **Back end: Bastantes componentes del backend están completos, pero debido a que falta la FUNCIÓN PRINCIPAL, que sería el componente de la reserva del alojamiento, nuestro proyecto se muestra débil ante una demostración funcional. Estrategias a utilizar: Se priorizará la creación y modificación de este componente para tenerlo completo y estable para pruebas lo antes posible.**  **Front End: La mayoría de vistas están disponibles para el usuario, aunque, no todas están en su fase de diseño final, ya que hay algunos que tienen un modelo visible a lo máximo aceptable. Además de faltar la vista front end del administrador.**  **Estrategias a utilizar: Se determinará un día y una hora para discutir el diseño final de la página, además de revisar el apartado visual del admin entre días.** |
| --- |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-0)